CORE GAMEPLAY / MINIMUM VIABLE PROGRAM

# 核心玩法最简程序方案

基于策划流程图与当前 Godot 项目的 MVP 实现案

版本：0.1　｜　目标：最快形成可玩的探索—构筑—战斗闭环　｜　2026-07-30

一句话方案：复用现有卡牌构筑与回合战斗，只新增一个游戏流程管理器、持久玩家数据、探索交互接线、奖励界面和单槽存档。

## 本文回答什么

| 问题 | 最简答案 |
| --- | --- |
| 第一版做什么 | 固定测试地图、固定事件、1个普通敌人、1个Boss、4张卡、1个休息点、1个奖励流程 |
| 复用什么 | DataManager、BoardManager、BuildScreen、BattleManager、EffectResolver、探索角色与交互物 |
| 新写什么 | GameFlowManager、RunData、奖励面板、探索触发到战斗/构筑/休息的接线、JSON存档 |
| 暂时不做什么 | 随机地图、完整商店、NPC对话、广告互动、复杂Buff、永久天赋树、多Boss |

# 一、MVP目标与范围

目标不是一次把策划图中的所有系统做完，而是用现有工程最快做出一局可以从头玩到尾的原型。玩家进入固定地图，触发战斗，使用格子卡牌击败敌人，获得奖励，在休息点恢复或调整构筑，然后挑战Boss。

主菜单 → 固定探索地图 → 遇敌 → 构筑确认 → 回合战斗 → 奖励 → 返回探索 → 休息/调整构筑 → Boss → 结算

## 1.1 第一版必须包含

- 一张固定探索地图，不做随机生成。

- 玩家可以左右移动，并与敌人、宝箱、篝火、工作台交互。

- 一场普通战斗和一场Boss战斗。

- 现有3×2卡牌构筑板、点亮格子、发动卡牌、移动距离和敌人AI。

- 战斗胜利后获得固定卡牌或物资。

- HP、卡牌、地图进度可在场景切换后保留。

- 一个本地JSON存档槽，可保存和继续游戏。

## 1.2 第一版明确不做

- 程序生成地图、随机房间连线和复杂事件池。

- 商店购买/出售、完整经济平衡和多货币系统。

- NPC分支对话、任务系统、广告互动。

- 复杂Buff叠层、持续回合、驱散优先级。

- 永久升级树、流派天赋和多周目。

- 多人、云存档、成就、账号系统。

控制范围：上述功能全部留接口，但不进入第一次可玩版本。先验证“构筑格子卡牌 + 距离战斗 + 探索奖励”是否有趣。

# 二、最小可玩内容配置

| 内容 | 数量 | 最简配置 |
| --- | --- | --- |
| 地图 | 1张 | 当前 exploration_map.tscn，固定摆放交互点 |
| 普通敌人 | 1种 | 训练假人：距离2攻击，距离3以上逼近 |
| Boss | 1种 | 复用假人逻辑，提高HP与伤害 |
| 玩家卡牌 | 4张 | 左轮枪、铁皮盾、发条电池、急救包 |
| 宝箱 | 1个 | 固定奖励1张卡或1个治疗物品 |
| 篝火 | 1个 | 恢复至最大HP，并允许打开构筑界面 |
| 工作台 | 1个 | 只打开构筑界面，不做升级合成 |
| 存档 | 1槽 | save_01.json |

# 三、程序总体结构

ExplorationManager / 交互物 → GameFlowManager → DataManager（唯一持久数据） → BuildScreen / BattleManager / RewardScreen → 保存并返回探索

最简方案不推翻现有战斗代码。BattleManager 继续保存一场战斗内的HP、护盾、能量、距离和回合状态；DataManager 保存跨场景、跨战斗的数据。进入战斗时从 DataManager 读入，战斗结束时写回 DataManager。

## 3.1 模块清单

| 模块 | 状态 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| DataManager | 已有，扩展 | 保存本局数据、卡牌背包、构筑、地图进度；提供Save/Load |
| GameFlowManager | 新增 | 负责探索、构筑、战斗、奖励之间的场景切换和上下文传递 |
| PlayerRunData | 新增 | 跨场景保存HP、最大HP、护盾、Buff ID、地图位置和资源 |
| ExplorationManager | 已有，扩展 | 锁定/恢复玩家输入；响应交互结果 |
| Interactables | 已有，接线 | 敌人触发战斗，宝箱触发奖励，篝火回复，工作台打开构筑 |
| BoardManager | 已有，复用 | 卡牌放置、旋转、占格、点亮、冷却 |
| BattleManager | 已有，小改 | 战斗进入/退出时同步玩家数据；胜负后通知GameFlowManager |
| RewardScreen | 新增 | 显示固定奖励，确认后写入DataManager并返回探索 |

## 3.2 场景最简划分

MainMenu.tscn
ExplorationMap.tscn    # 走动、敌人、宝箱、篝火、工作台
Game.tscn              # 现有 BuildScreen + BattleScreen
RewardScreen.tscn      # 一个标题、奖励图标、确认按钮
GameOverScreen.tscn    # 胜利/失败、重新开始、返回菜单

场景策略：不要把所有界面塞进探索场景。GameFlowManager 记录返回探索所需的数据，切换到战斗场景，战斗结束再切回来。

# 四、核心数据设计

## 4.1 DataManager中的本局数据

| 字段 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| current_hp / max_hp | int | 探索与战斗之间保留生命 |
| shield | int | 当前格挡；MVP可在战斗结束时清零 |
| buff_ids | Array<StringName> | 只保存Buff ID，不保存节点或Resource实例 |
| map_progress | int | 0=未打普通敌人，1=已胜利，2=Boss开放，3=通关 |
| exploration_position | Vector2 | 回到探索场景时恢复玩家位置 |
| money / water | int | 先存数据；MVP中只作为奖励显示 |
| card_counts | Dictionary | 卡牌ID到数量 |
| saved_build | Array<Dictionary> | card_id、anchor、rotation、board_size |
| opened_event_ids | Array<StringName> | 防止宝箱或敌人重复触发 |

## 4.2 PlayerStats最简接口

策划图中的 Stats 可以先实现为 DataManager 持有的普通 C# 数据对象。Buff 在MVP阶段仅保存ID；真正复杂的持续回合和叠层以后再做。

class PlayerRunData {
    int Hp, MaxHp, Block, Position;
    List<StringName> BuffIds;
    void TakeDamage(int value) {
        int blocked = Math.Min(Block, value);
        Block -= blocked;
        Hp = Math.Max(0, Hp - (value - blocked));
    }
    void AddBlock(int value);
    void ClearBlock();
    void Move(int value);
    void AddBuff(StringName id);
    void RemoveBuff(StringName id);
}

最简取舍：不要立刻把 BattleManager 的全部战斗属性重构成新Stats类。第一版只在 StartBattle 和 BattleEnded 两处做数据复制，闭环跑通后再统一。

## 4.3 静态配置继续使用Resource

| Resource | 用途 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| CardData | 卡牌形状、射程、冷却和效果 | 已有 |
| CombatEffectData | 伤害、护盾、治疗、移动、能量 | 已有 |
| EnemyData / EnemyActionData | 敌人属性、距离行动、优先级 | 已有 |
| BattleMapData | 战斗格数、双方起点、距离公式 | 已有 |
| EncounterData | 敌人ID、奖励ID、是否Boss | 可后补；MVP可直接Export字段 |

# 五、核心流程详细说明

## 5.1 新游戏与探索

- 点击新游戏：DataManager.ResetRun()，注入四张测试卡，HP设为最大值，map_progress设为0。

- GameFlowManager 打开 ExplorationMap.tscn。

- ExplorationManager 根据 saved exploration_position 放置玩家。

- 玩家靠近交互物；交互物只发送事件，不直接操作战斗或存档。

- 切换场景前记录玩家位置并锁定输入。

## 5.2 探索交互

| 交互物 | 触发 | 程序行为 |
| --- | --- | --- |
| HostileNPC | 靠近自动触发 | StartBattle(enemyId, eventId) |
| Chest | 点击或按交互键 | 若未开启则ShowReward(rewardId)，完成后记录eventId |
| Campfire | 点击或按交互键 | HP恢复至MaxHp；可进入构筑 |
| Workbench | 点击或按交互键 | 打开BuildScreen；关闭后回到原位置 |
| Merchant | 第一版不启用 | 保留节点，显示“功能未开放” |

## 5.3 进入战斗

HostileNPC → GameFlowManager.StartBattle(enemyId) → 保存探索位置 → 设置 PendingEnemyId → 打开 Game.tscn → 读取构筑 → BattleManager.StartBattle()

- GameFlowManager 保存当前探索场景路径、玩家位置、事件ID和敌人ID。

- Game.tscn 读取 DataManager.LoadBuild() 重建 BoardManager。

- BattleManager 从 PlayerRunData 读取当前HP，而不是每场强制回满。

- 普通敌人使用现有 dummy_data；Boss先复制同一份数据，仅提高HP和伤害。

## 5.4 玩家回合与敌人回合

玩家回合：点亮格子 / 发动卡牌 / 前后移动 → 结束回合 → 敌人按Distance选择行动 → 仍存活则新回合

| 规则 | MVP设置 |
| --- | --- |
| 每回合能量 | 3 |
| 点亮一格 | 消耗1能量 |
| 移动一格 | 消耗1能量 |
| 未完成点亮 | 保留到下一回合 |
| 卡牌发动 | 该卡所有占用格都点亮且不在冷却 |
| 距离 | 继续使用 BattleMapData.combat_distance() |
| 敌人AI | 按距离筛选行动，再取priority最高者 |
| 结束条件 | 任意一方HP降为0 |

## 5.5 战斗结束与奖励

- 玩家失败：写回HP=0，进入 GameOverScreen；重新开始时ResetRun。

- 玩家胜利：将BattleManager当前HP写回PlayerRunData。

- 把触发战斗的eventId加入 opened_event_ids，防止重复战斗。

- 普通敌人固定奖励“铁皮盾”或治疗物品；Boss奖励通关标记。

- RewardScreen 确认后调用 DataManager.AcquireCard() 或增加物资。

- 自动保存，再返回探索场景和原位置。

## 5.6 构筑流程

篝火/工作台 → ShowBuild() → DataManager卡牌ID列表 → BoardManager放置验证 → SaveBuildWithSize() → 关闭界面 → 返回探索

第一版固定使用3×2构筑板。策划图中的2×3、3×3、3×4升级作为后续Boss奖励，不放进MVP，以免同时改动构筑UI、存档和战斗布局。

## 5.7 卡牌构筑：信息传输流

篝火/工作台发出 BuildRequested → GameFlowManager 打开 BuildScreen → BuildScreen 向 DataManager 读取 card_counts 与 saved_build → 玩家拖放/旋转卡牌 → BoardManager.CanPlace() 校验 → BoardManager.PlaceCard() 更新临时棋盘 → BoardChanged 通知 UI 刷新 → 玩家确认 → DataManager.SaveBuildWithSize() 写入 ID、锚点、旋转与板尺寸 → 进入战斗时 Game.tscn 调用 LoadBuild() → CardDataLog 用 card_id 找 CardData → BoardManager 重建卡牌占格与效果

| 阶段 | 发送的数据 | 接收者 | 失败时处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 打开构筑 | card_counts、saved_build、board_size | BuildScreen | 无存档时使用默认四张卡 |
| 拖放预览 | card_id、anchor、rotation | BoardManager.CanPlace() | 越界、重叠或数量不足则拒绝 |
| 放置成功 | 临时 BoardState | BuildScreen/UI | 只刷新显示，不立即写硬盘 |
| 确认构筑 | Array<BuildEntry> | DataManager | 序列化失败则保留旧构筑 |
| 进入战斗 | saved_build | Game.tscn / BoardManager | 找不到 card_id 时跳过并记录错误 |
| 卡牌发动 | card_id、占格、rotation | EffectResolver | 未全点亮或冷却中则不执行 |

BuildEntry = {
  "card_id": "revolver",
  "anchor": [0, 0],
  "rotation": 0
}

bool TryPlace(cardId, anchor, rotation) {
  shape = CardDataLog.Get(cardId).GetRotatedShape(rotation);
  if (!BoardManager.CanPlace(shape, anchor)) return false;
  BoardManager.PlaceCard(cardId, shape, anchor, rotation);
  emit BoardChanged;
  return true;
}

构筑的唯一真相：跨场景只传卡牌ID和摆放参数，不传Card节点或Resource实例。构筑界面的临时棋盘由BoardManager管理；只有玩家点击“确认”后，DataManager中的saved_build才被替换并保存。

## 5.8 战斗距离：人物与怪物怎么计算

MVP把战场看成一条整数格线，而不是使用角色图片之间的像素距离。玩家和敌人各自保存一个格子坐标 position；同一格为0，相邻格为1。这样移动、射程与敌人AI都使用同一个距离值，画面缩放不会改变战斗规则。

int CombatDistance(int playerPos, int enemyPos) {
  return Math.Abs(enemyPos - playerPos);
}

// 例：玩家在2，怪物在5，距离 = |5 - 2| = 3
// 玩家向前移动1格后在3，距离 = |5 - 3| = 2
// 玩家后退1格后在1，距离 = |5 - 1| = 4

| 用途 | 判断公式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 卡牌能否命中 | min_range ≤ distance ≤ max_range | 为真才允许选择该目标/结算效果 |
| 敌人是否攻击 | distance ≤ attack_range | 为真则攻击，否则优先靠近 |
| 靠近玩家 | enemy_position -= Sign(enemy_position-player_position) | 移动后重新计算距离 |
| 避免穿越 | next_position != player_position | 若占用同格则停止在相邻格 |
| UI显示 | 显示distance，不用像素换算 | 策划看到的数值与规则完全一致 |

如果现有 BattleMapData.combat_distance() 已经采用格子索引，则直接复用；若它使用世界坐标，应先把世界坐标换算为格子索引：grid_position = round((world_x - origin_x) / cell_width)，再代入绝对值公式。MVP只允许左右移动，所以不需要二维曼哈顿距离；以后扩展到二维网格时再使用 abs(x1-x2)+abs(y1-y2)。

结算顺序：移动请求 → 检查能量与边界 → 修改position → 重新计算distance → 刷新射程提示与敌人可选行动。不要缓存旧距离跨过一次移动；否则UI显示、卡牌命中和敌人AI会出现不同步。

# 六、场景与模块之间的信息流

| 发送方 | 信号/调用 | 接收方 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| HostileNPC | BattleRequested(enemyId,eventId) | GameFlowManager | 保存探索上下文并切换战斗 |
| Chest | RewardRequested(rewardId,eventId) | GameFlowManager | 打开奖励面板 |
| Campfire | RestRequested | DataManager | 恢复HP并保存 |
| Workbench | BuildRequested | GameFlowManager | 打开构筑 |
| BattleManager | BattleEnded(won) | GameFlowManager | 同步HP、奖励或失败结算 |
| RewardScreen | RewardAccepted | DataManager | 增加卡牌/物资并保存 |
| BoardManager | BoardChanged | BuildScreen/BattleScreen | 刷新格子显示 |

约束：交互物不直接加载场景，UI不直接修改存档。所有大流程都经过GameFlowManager，所有跨场景数据都经过DataManager。

# 七、最简存档方案

只做一个JSON文件，不保存Node、Resource对象或C#引用，只保存数字、字符串、数组、字典和卡牌ID。加载后再通过ID从CardDataLog找到资源。

{
  "hp": 24, "max_hp": 30, "shield": 0,
  "buff_ids": [],
  "map_progress": 1,
  "exploration_position": {"x": 820, "y": 300},
  "money": 10, "water": 1,
  "cards": {"revolver":1, "shield":1, "battery":1},
  "opened_event_ids": ["enemy_01", "chest_01"],
  "build": [{"card_id":"revolver","anchor":[0,0],"rotation":0}]
}

| 保存时机 | 原因 |
| --- | --- |
| 获得奖励后 | 防止奖励丢失 |
| 篝火休息后 | 保存HP与构筑 |
| 战斗胜利后 | 保存地图进度 |
| 退出到主菜单时 | 保存当前位置 |

# 八、按顺序实施

- 扩展 DataManager：加入 PlayerRunData、地图进度、事件ID、SaveRun/LoadRun/ResetRun。

- 新增 GameFlowManager Autoload：实现 StartNewGame、OpenExploration、OpenBuild、StartBattle、ShowReward、ReturnToExploration。

- 把 HostileNPC、Chest、Campfire、Workbench 从“打印日志”改成发信号。

- 让 Game.tscn 能读取 PendingEnemyId 和 LoadBuild()；战斗开始读取持久HP。

- 让 BattleEnded 把HP和战斗结果写回 DataManager。

- 新增最简单 RewardScreen：固定文字、奖励图标、确认按钮。

- 连接篝火回复与工作台构筑。

- 加入单槽JSON存档和主菜单“继续游戏”。

- 复制一个Boss资源，完成普通敌人→Boss→结算的完整路线。

# 九、验收标准

| 编号 | 验收项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 新游戏 | 进入探索地图，拥有初始卡牌和满HP |
| A2 | 遇敌 | 靠近敌人只触发一次并进入战斗 |
| A3 | 构筑 | 能放置、旋转、删除卡牌并保存布局 |
| A4 | 战斗 | 能点亮、发动、移动、结束回合，敌人正常行动 |
| A5 | 持久HP | 受伤后返回探索，下一场战斗保持剩余HP |
| A6 | 奖励 | 胜利后获得卡牌/物资，背包立即更新 |
| A7 | 休息 | 篝火恢复HP并可调整构筑 |
| A8 | 事件持久化 | 已开的宝箱、已击败敌人不会再次触发 |
| A9 | 存档 | 退出后继续游戏，HP、位置、卡牌、构筑和进度一致 |
| A10 | 通关 | 击败Boss进入结算界面 |

# 十、现有代码对应关系

| 现有文件 | MVP处理 |
| --- | --- |
| res://Script/CS/DataManager.cs | 扩展为唯一跨场景状态源和JSON存档入口 |
| res://Script/CS/mainscene.cs | 保留构筑/战斗UI装配；增加流程回调 |
| res://Script/CS/BattleManager.cs | 增加持久HP读写和战斗结果上下文 |
| res://Script/CS/BoardManager.cs | 直接复用；接入LoadBuild() |
| res://Script/CS/BuildScreen.cs | 固定3×2；作为篝火/工作台界面复用 |
| res://features/exploration/scripts/CS/ExplorationManager.cs | 增加输入锁定与恢复位置 |
| res://features/exploration/scripts/CS/interactables/*.cs | 从日志占位改为发出流程信号 |
| res://Script/GD/resource/*.gd | 继续作为卡牌、敌人、地图和效果配置 |

# 最终结论

程序主线：保留现有战斗和构筑，新增GameFlowManager负责切场景，扩展DataManager负责跨场景数据和存档，再把探索交互物接到这两个管理器上。

第一版完成标志：玩家能从主菜单开始，在固定地图击败普通敌人，领取奖励，经过篝火调整状态，再击败Boss；退出并继续后状态不丢失。